Příloha č. 5

KONCEPT   NÁVRHU   SMLOUVY  O  DÍLO

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl., zejména § 2623-2630 občanského zákoníku

ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÉ KŘEČANY

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany:

1. Objednatel

Obec Staré Křečany

se sídlem:		                  Staré Křečany č.p. 38,  407 61 Staré Křečany

IČO: 	00261653

DIČ: 	CZ00261653

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 8727431/100

zastoupený ve věcech smluvních:                               p. Františkem Moravcem, starostou obce

telefon:                  			                           +420 412 336 442

e-mail:                                                 		    starosta.krecany@volny.cz

oprávněná osoba jednat ve věcech technických:        p. Luděk Pešek, referent obce Staré Křečany

telefon:                  				               +420 724 251 774

e-mail:                                                 		    dotace.krecany@volny.cz

Jako objednatel služeb (dále jen ˛˛objednatelʻʻ)

a

2. Zhotovitel

Společnost …………….. (doplnit)

se sídlem:	                              ………………(doplnit)

zápis v obchodním rejstříku: 	………………(doplnit)

IČO: 	………………(doplnit)

DIČ: 	………………(doplnit)

bankovní spojení: 	………………(doplnit)

zastoupený ve věcech smluvních:	                           ………………(doplnit)

telefon:                  			                           +420 …………

e-mail:                                                 		    ………….@..............

oprávněná osoba jednat ve věcech technických:        …………………(doplnit)

telefon:                  				               +420 …………………

e-mail:                                                 		    …………..@.............

Jako poskytovatel služeb (˛˛zhotovitelʻʻ)

Uzavřely dnešního dne v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem             č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadané objednatelem formou výzvy více zájemcům a zveřejněním na profilu zadavatele a úřední desce zadavatele následující smlouvu o dílo na zpracování změny územního plánu obce Staré Křečany.

Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou poskytnout objednateli plnění spočívající v zajištění služby : „ZPRACOVÁNÍ   ZMĚNY  ÚZEMNÍHO   PLÁNU   OBCE   STARÉ  KŘEČANY“ na základě podkladů a pokynů uvedených v čl. 6. této smlouvy a za podmínek uvedených v dalších článcích této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování  a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) , vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném znění o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění o obecných technických požadavcích na využívání území.

2.2.

Plnění popsané v čl. 2.1. této smlouvy bude zpracováno v etapách :

a) Doplňující průzkumy a rozbory

b) Návrh územního plánu pro společné jednání (dle § 50, odst. 2 stavebního zákona)

c) Návrh územního plánu pro veřejné projednání (dle § 52, odst. 1 stavebního zákona)

d) Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání (dle § 53, odst. 2 stavebního zákona)

– pouze pokud z veřejného projednání (etapa c)) vyplynou podstatné úpravy návrhu ÚP

e) Územní plán pro vydání zastupitelstvem obce („čistopis“)

2.3.

Zakázka bude zpracována v digitální podobě v datovém modelu MINIS. Odevzdána bude v digitální podobě na nosiči dat (výkresová část jednotlivých etap bude také ve formátu pdf) a v tištěné podobě v trojím vyhotovení.

2.4.

Zakázka bude zpracována v souladu se standardním obsahem územního plánu, který je uveden v příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb, v platném znění a s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení ze dne ……. 2019.

2.5.

Územní plán bude zpracován v součinnosti s určeným zástupcem obce a s pořizovatelem územního plánu.

2.6.

Součástí výkonů je aktivní účast zhotovitele spojená s výkladem jednotlivých dílčích etap zpracování územního plánu při projednání s dotčenými orgány, při veřejném projednání a jejich prezentace v zastupitelstvu Obce Staré Křečany.

2.7.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje kvalifikační požadavky předepsané stavebním zákonem pro výkony zhotovitele územně plánovací dokumentace.

2.8.

Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a dílo převzít za něj dohodnutou cenu.

Čl. 3. LHŮTY PLNĚNÍ

3.1.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli výstupy jednotlivých etap díla, uvedených v čl. 2. této smlouvy, v těchto lhůtách :

etapa a) do ……………. (doplnit případně dřívější termín)

etapa b) do …………….(doplnit případně dřívější termín)

etapa c) do …………….(doplnit případně dřívější termín)

etapa d) do …………….(doplnit případně dřívější termín)

etapa e) do …………….(doplnit případně dřívější termín)

Čl. 4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1.

Místem plnění závazku je sídlo objednatele.

Čl. 5. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY CENY

5.1.

etapa a) ………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% …………….

etapa b) ………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% ……………. etapa c) ………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% …………….

etapa d) ………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% …………….

etapa e) ………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% …………….

Cena díla celkem:

………………. Kč bez DPH, DPH 21% tj. ………….., včetně DPH 21% …………….

5.2.

Cena bude účtována dle skutečně provedených etap, jež vyplynou z projednávání územního plánu. Cena díla za každou jeho etapu, podle čl. 2. 1.2. této smlouvy, bude uhrazena zvlášť, a to po odevzdání každé etapy díla, včetně DPH, na základě řádného daňového dokladu doručeného zhotovitelem objednateli za předpokladu, že dílo bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků předáno a převzato objednatelem. Fakturace za poslední etapu bude vystavena po dokončení a protokolárním předání hotového díla v takové výši, aby objednatel mohl provést pozastávku ve výši 10% celkové ceny díla vč. DPH, která bude uvolněna po odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných v přejímacím řízení.

5.3.

Cena je platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti nutné ke splnění díla.

5.4.

Ve fakturách – daňových dokladech bude započítána aktuální výše DPH v době jejich vystavení.

5.5.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

5.6.

V ceně zakázky není obsažena úprava územního plánu ve smyslu § 54, odst. (3) a odst. (4) stavebního zákona. V případě nutnosti řešit takovou situaci, smluvní strany dohodnou v dodatku této smlouvy způsob řešení, zejména rozšíření předmětu díla, změnu lhůt plnění a ceny za vícepráce, stanovené podle čl. 10. 3. této smlouvy.

Čl. 6. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

6.1.

Ke dni uzavření této smlouvy budou předány objednatelem zhotoviteli tyto závazné podklady :

- Katastrální mapa pro řešené území

- Územně analytické podklady pro řešené území

- Dosud platná územně plánovací dokumentace

- Veškeré schválené podněty na změnu územního plánu přijaté objednatelem.

- Informace o dalších podkladech, které mají být do územního plánu zapracovány

6.2.

Neprodleně po vzniku, případně schválení, tyto dokumenty :

- Pokyny pro úpravu návrhu pro řízení o územním plánu

- Pokyny pro úpravu návrhu (§ 53, odst. 3 stavebního zákona)

- Pokyny pro vyhotovení územního plánu pro vydání zastupitelstvem obce Staré Křečany

Čl. 7. AUTORSKÉ PRÁVO – PODMÍNKY PRO ZVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKOVÁNÍ

A PRACOVNÍ VYUŽITÍ DÍLA

7.1.

Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může disponovat v okamžiku, kdy jsou řádně uhrazeny veškeré s dílem spojené platby a zároveň je řádně ověřena pravost a původnost díla oprávněnou osobou zhotovitele.

7.2.

Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla. Včetně reprodukovatelných kopií plánů, grafických a textových příloh, určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území, a to se všemi jeho právy.

7.3.

Originály zhotovených plánů, grafických a textových příloh zůstávají vlastnictvím zhotovitele

7.4.

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dílo zveřejnit při zachování zájmů druhé strany.

Čl. 8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1.

Při nedodržení lhůt uvedených v čl. 3.1. smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ (etapu) neplnění předmětu této smlouvy a započatý den prodlení.

8.2.

Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.3.

Za neodstranění případné reklamační závady v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

8.4.

Při nedodržení lhůt splatnosti uvedených v čl. 5.5. smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.5.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své vůle upustit.

Čl. 9. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

9.1.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a v příslušných právních předpisech.

9.2.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad navrženého řešení s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a obecně závaznými právními předpisy.

9.3.

Objednatel je povinen vady díla písemně (doporučeným dopisem, faxem, e-mailem, datovou schránkou) reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

9.4.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu, způsob a termín jejího odstranění. Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným protokolem.

9.5.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími oprávněnými osobami nebo pokud vady byly způsobeny narušením původní koncepce následnými změnami provedenými třetími osobami.

Čl. 10. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1.

Zhotovitel svým podpisem smlouvy stvrzuje, že objednatelem poskytnuté podklady budou použity pouze pro vyhotovení smlouvou stanoveného předmětu a obsahu díla a ani v průběhu plnění díla ani  kdykoliv poté nebudou poskytnuty třetí osobě.

10.2.

V případě, že v průběhu plnění díla bude objednatel požadovat zásadní změny řešení nebo práce navíc, jež svým rozsahem přesáhnou drobné opravy nebo úpravy předmětu díla, objednatel se zavazuje dohodnout výši ceny za vícepráce, případně nový termín plnění, přičemž se dohoda bude řídit v podstatných věcech podle zásad této smlouvy.

10.3.

V případě výskytu prací nad rámec nabídky, vyplynuvších při provádění díla, požadovaných a         schválených objednatelem, budou tyto práce nejdříve zhotovitelem oceněny s použitím ceníku         projektových prací UNIKA vydaného pro příslušný rok (2019) a po schválení objednatelem fakturovány zvláštní fakturou v termínu fakturace příslušné etapy.

10.4.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svoje svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

10.5.

V případě, že v průběhu účinnosti smlouvy se stane plnění smluvních povinností v důsledku změny zákonné úpravy nebo z jiných důvodů neúčelným, právně nemožným nebo podstatně omezeným, zavazují se smluvní strany zahájit jednání s cílem změny smlouvy formou dodatku tak, aby bylo plnění z této smlouvy nadále možné, účelné a právně přípustné. Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou a chronologicky číslovány.

10.6.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- V případě, že zhotovitel zadá celou zakázku nebo část zakázky ve finančním objemu přesahujícím 50% jinému subdodavateli bez předchozího souhlasu objednatele, přičemž současně vzniká objednateli právo vůči zhotoviteli rovněž požadovat náhradu škody, která mu tím byla způsobena;

- V případě že zhotovitel hrubě poruší tuto smlouvu. Za hrubé porušení smlouvy se považuje, jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s poskytováním plnění jednotlivých etap dle této smlouvy čl. 3.1., vyjma případů popsaných v čl. 5.6., a 10.3., které přesáhne dobu               30-ti kalendářních dnů, a i přes písemnou výzvu objednatele nezačne řádně plnit tyto své povinnosti. Právo penalizovat dle čl. 8.1. zůstává nedotčeno.

10.7.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy :

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za poskytované plnění, které přesahuje dobu     60-ti kalendářních dnů, má zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy. Právo penalizovat dle          čl. 8.1. zůstává nedotčeno.

10.8.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a její podmínky se řídí hlavně občanským zákonem č. 89/2012 Sb.

10.9.

Tato smlouva obsahuje 6 stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

10.10.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí 
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle, že jim je smlouva srozumitelná a že ji nepodepsaly v žádné tísni, připojují své podpisy.

Ve Starých Křečanech dne………………2019	V ………….…………dne …………….2019

…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..                   …………………….…..…..…..…..…..…..

Objednatel								 Zhotovitel